- Отчет Начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова А.Г. Захарова о результатах работы Управления городского хозяйства за период 2017-2018 г. г.

- В 2017 -2018 годах перед Управлением городского хозяйства были поставлены задачи по решению вопросов благоустройства города, поддержания чистоты дорог, общественных территорий и мест общего пользования, расположенных на территории города Пскова.

- Работа Управления городского хозяйства строится в ежедневном формате исходя из:

- Обращений, поступающих   на официальный сайт города Пскова, сайт Администрации города, а также размещенных в социальных сетях и группах, посвященных вопросам благоустройства.

- Мониторинга ситуации по результатам контрольных объездов города Пскова, которые проводятся в ежедневном режиме;

- Обращений, поступающих круглосуточно по вопросам благоустройства города Пскова в единую диспетчерскую службу города Пскова;

- Обращений и писем депутатов Псковской городской Думы, депутатов Псковского областного собрания, представителей общественных организаций и граждан по вопросам, относящимся к сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пскова.

- Протоколов рабочих выездов по обращениям граждан по вопросам благоустройства дворовых территорий.

- В ежедневном формате специалистами Управления городского хозяйства осуществляются:

- Контроль за качеством уборки города Пскова;

- Контроль за исполнением контрактов по выполнению работ в рамках;

- Выявление нарушений «Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города», работа по привлечению к административной ответственности нарушителей, допустивших данные нарушения.

- Осуществляется консультирование граждан, общественных организаций и лиц, обратившихся с вопросами по сфере жилищно-коммунального хозяйства по телефону специалистами. Каждому обратившемуся разъясняется, что можно сделать по его вопросу и даются контакты специалистов, которые могут выехать на место и сделать фото и протокольную фиксацию по вопросам, которые обозначают граждане.

- Оперативно проводится работа по решению освещенных в СМИ и в социальных сетях вопросов по благоустройству города, которые требуют незамедлительного реагирования и оперативной работы по линии городских служб.

- Налажена работа по координации графиков выполнения работ по очередности выполнения работ на участках, в которых проводится благоустройство: сначала выполняются работы по инженерным сетям и их ремонту, затем асфальтирование территории. За 2016-2018 год этот принцип работы позволил сэкономить значительное количество бюджетных средств.

- Безусловно, Управление городского хозяйства работает в условиях того бюджетного финансирования, которое выделяется на виды работ по благоустройству и его недостаточно для выполнения всего объема работ, которые по результатам мониторинга требуется выполнить. Наиболее острая ситуация с высоким процентом изношенности асфальтового покрытия на участках дворовых территорий, парковых зон и мест общественного отдыха, также за время эксплуатации городских дорог на многих участках выявлена высокая колейность, которая сейчас исправляется посредством временных мер. Но при наличии и выделении финансирования удалось бы кардинальным образом и качественно решить этот вопрос- капитальной заменой асфальтового покрытия на указанных участках.

- Структура Управления городского хозяйства

- В штате Управления должностей – 60 единиц

- из них фактически работают – 57 единиц

- Муниципальные должности – 23 единицы

- Немуниципальные должности – 37 единиц

- Муниципальные программы

- Управление городского хозяйства является ответственным исполнителем муниципальных программ:

- "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"

- Бюджет 2017 года 323 990,7 тыс. руб.

- Бюджет 2018 года 305 910,2 тыс. руб. (на 01.01.2018г.)

- "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"

- Бюджет 2017 года 12019,6 тыс. руб.

- Бюджет 2018 года 33230,3 тыс. руб. (на 01.01.2018г.)

- "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

- Бюджет 2017 года 678128,8 тыс. руб.

- Бюджет 2018 года 353518,7 (на 01.01.2018г.)

- "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"

- Бюджет 2018 года 60657,5 тыс. руб. (на 01.01.2018г.)

- Также Управление городского хозяйства является соисполнителем подпрограмм муниципальных программ:

- «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

- «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

- Работа по обращениям граждан

- В Управление городского хозяйства Администрации города Пскова в 2017 году поступило 11 248 обращений. За период с 09.01.2018 по 01.07.2018 поступило 6 476 обращений граждан с вопросами и проблемами, касающимися жилищно-коммунальных услуг.

- В единую дежурно-диспетчерскую службу в 2017 году поступило всего 70 980 обращений из них 47 211 обращений сферы ЖКХ. В 2018 поступило 20 276 обращений. Из них 12 371 обращение вопросов Управления городского хозяйства Администрации города Пскова.

- Городское хозяйство

- 1) Создание условий для предоставления транспортных услуг

- населению и организация транспортного обслуживания населения

- В 2017 году на городских маршрутах перевезено 36,944 млн. человек, том числе частными перевозчиками - 1,6 млн. человек. Потребности населения и субъектов экономики были удовлетворены полностью, постоянно велась работа по повышению качества обслуживания пассажиров и оптимизации маршрутной сети.

- В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения муниципального образования город Псков относится «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа».

- Исходя из этого Администрация города формирует маршрутную сеть, согласовывает расписания городского транспорта, привлекает перевозчиков для обслуживания на договорной основе утвержденной маршрутной сети, осуществляет контроль за выполнением условий договоров, осуществляет обследование пассажиропотоков, принимает меры по обращениям и жалобам граждан.

- Основные результаты деятельности за 2017 год

- В рамках развития и совершенствования транспортной инфраструктуры: - подготовлена транспортная инфраструктура для организации регулярного движения автобусов в Завокзальном районе, объявлен конкурс среди перевозчиков; - в связи с обращениями граждан проведена работа по оптимизации расписаний движения на городских маршрутах; - осуществлялась консультационная помощь предпринимателям, осуществляющим перевозки на городских маршрутах. - В области безопасности дорожного движения: - подготовлены и проведены 6 заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; - в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» установлено 2800 метров пешеходных ограждений; - проведены доработки светофорных объектов, установлены светофоры на ул. Вокзальной, ул. Балтийской, ул.128-й Стрелковой дивизии.

- Приоритетные направления деятельности в 2018году

- Содействие сохранению объемов пассажирских перевозок на городских и дачных маршрутах на уровне не ниже объемов 2017 года, повышение качества обслуживания пассажиров. - Продолжение работы по развитию и оптимизации маршрутной сети на городских маршрутах, открытие регулярного автобусного движения по ул. Железнодорожной. Регулярное проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, осуществление координации деятельности и контроля за выполнением принятых решений. - Взаимодействие с ГК ПО по транспорту и связи и УГИБДД УМВД РФ по Псковской области по развитию системы автоматизированной системы фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения. - Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, в рамках решений городской комиссии по ОБДД и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети г. Пскова», выполнение мероприятий по повышению пропускной способности улично-дорожной сети.

- 2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них

- Проблема обеспечения сохранности и модернизации улично-дорожной сети в городе носит масштабный и комплексный характер, что требует комплексного планового подхода к ее решению с привлечением сил и средств федерального, областного и местного уровней.

- За 2017 год на ремонт улично-дорожной сети города в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова», строительство, реконструкцию, благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по Решениям Правительства Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы», на мероприятия, проведенные для обеспечения безопасности движения, содержание улично-дорожной сети города было освоено 663,56 млн. руб. за счет средств бюджетов всех уровней.

| - Наименование бюджета | - Финансирование (освоение), млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год |
| - Федеральный | - 0 | - 0 | - 416,27 | - 336,4 - т.ч. КЗ 276,4 | - 96,79 |
| - Областной | - 104,3 | - 415,960 | - 259,80 | - 344,1 | - 463,87 |
| - Городской | - 135,6 | - 90,785 | - 106,69 | - 101,8 | - 102,90 |
| - Всего | - 239,9 | - 506,745 | - 782,76 | - 782,3 | - 663,56 |

- В 2017 году средства освоены по следующим направлениям:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений - 291,46 млн. руб.: в том числе на:

- - выполнение комплекса работ по содержанию – 221,95 млн. руб.;

- - содержание мостов, дамбы, путепроводов – 1,29 млн. руб.;

- - содержание ливневой канализации – 2,63 млн. руб.;

- - содержание светофорных объектов – 5,36 млн. руб.;

- - нанесение горизонтальной разметки – 8,9 млн. руб.;

- - разработку проектов организации дорожного движения и выполнение работ по первичной диагностике – 9,33 млн. руб.

- - прочие работы (ремонт труб, обследования, ПСД) – 2,45 млн. руб.;

- - погашение кредиторской задолженности – 39,55 млн. руб.

- 2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог - 49,839 млн. руб., в том числе на:

- - строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности – 36,454 млн. руб.;

- - осуществление строительного контроля при выполнении работ по объекту «Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове» на сумму – 1,076 млн. руб.

- - обследования участка строительства «Борисовичи» для ввода в эксплуатацию на сумму – 0,085 млн. руб.;

- - разработка проектной документации на объекте «Реконструкция перекрестка ул. Инженерной и ул. Индустриальной в г. Пскове» на сумму – 1,024 млн. руб.;

- - разработка проектной документации на объекте «Реконструкция перекрестка в одном уровне ул. Кузнецкой с ул. К. Маркса и примыкания ул. Плехановский посад к ул. Кузнецкой в г. Пскове» на сумму – 0,640 млн. руб.;

- - разработка проектной документации на объекте «Реконструкция перекрестка ул. Я. Фабрициуса и ул. Гражданской в г. Пскове» на сумму – 2,596 млн. руб.;

- - погашение кредиторской задолженности – 10,56 млн. руб.

- 3. Капитальный ремонт и ремонт дорог, разработка проектно-сметной документации - 195,935 млн. руб., в том числе:

- - ремонт ул. 128-ой Стрелковой дивизии на сумму – 7,127 млн. руб.;

- - ремонт ул. Шестака (на участке от ул. Рижского проспекта до ул. Гаражный проезд) на сумму – 10,585 млн. руб.;

- - ремонт ул. Л. Толстого (на участке от ул. Кузнецкой до ул. Гражданской), ул. Гражданской (от ул. Л. Толстого до ул. Спортивной) на сумму – 20,385 млн. руб.;

- - ремонт ул. Советской Армии (на участке от М-20 до Промежицы) на сумму – 21,296 млн. руб.;

- - ремонт ул. Железнодорожной (на участке от ул. Советской Армии до ул. Декабристов) на сумму – 13,411 млн. руб.;

- - ремонт ул. Некрасова (от ул. К. Маркса до ул. Воровского) на сумму – 5,296 млн. руб.;

- - ремонт ул. Вокзальной (на участке от Октябрьского проспекта до ул. Л. Толстого) на сумму – 13,596 млн. руб.;

- - выполнение работ по восстановлению изношенных асфальтобетонных слоев покрытия мост «Советский» через р. Пскову и мост «Ольгинский» через р. Великую на сумму – 4,574 млн. руб.;

- - ремонт ул. Герцена (на участке от Л. Поземского до ул. Ипподромной) на сумму – 13,00 млн. руб.;

- - ремонт ул. Кузнецкой (на участке от вечного огня до площади Победы, от площади Победы до ПК 13+000) на сумму – 4,09 млн. руб.;

- - ремонт ул. Кузнецкой (на участке от Октябрьского проспекта до ул. Ипподромной) на сумму –3,106 млн. руб.

- - ремонт ул. Индустриальной (от путепровода ЗЗК до ул. Новаторов) на сумму – 7,736 млн. руб.;

- - ремонт ул. Алмазной от ул. Чудской в сторону ул. Л. Поземского на сумму – 2,644 млн. руб.;

- - ремонт ул. Красных партизан (от ул. К. Маркса до ул. Воровского) на сумму – 1,908 млн. руб.;

- - ремонт ул. Зональное шоссе (от ж/д переезда до ул. Экипажа Гудина) на сумму – 5,163 млн. руб.;

- - ремонт проезда к перинатальному центру на сумму – 1,419 млн. руб.;

- - ремонт ул. Красноармейской набережной (на участке от ул. Юбилейной до ул. 1-ое Корытовское шоссе) на сумму – 6,569 млн. руб.;

- - ремонт ул. Старотекстильной (на участке от ул. Шоссейной до д. №32 по ул. Старотекстильной) и ул. Ветряной (на участке от ул. Старотекстильной до ул. Ипподромной) на сумму – 4,799 млн. руб.;

- - ремонт моста имени 50-летия Октября через реку Великая в г. Пскове на сумму – 33,704 млн. руб.;

- - отвод канализационных вод ул. А. Невского д.1/3 на сумму – 1,531 млн. руб.;

- - обследование мостов на сумму – 0,200 млн. руб.;

- - осуществление строительного контроля при выполнении работ по объекту «Ремонт моста имени 50-летия Октября через реку Великая в г. Пскове» на сумму – 0,447 млн. руб.;

- - разработка рабочей документации на переустройство трубы через ул. О. Кошевого на пересечении с ул. Застенной на сумму – 0,098 млн. руб.;

- - погашение кредиторской задолженности на сумму – 13,251 млн. руб.

- 4. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 106,75 млн. руб., в том числе на:

- - ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 74,37 млн. руб.;

- - ликвидацию аварийной ямочности асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов – 3,289 млн. руб.;

- - разработку проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 0,142 млн. руб.

- - водоотведение с дворовой территории дома № 17/2 по ул. Я. Фабрициуса на сумму- 0,099 млн. руб.

- - погашение кредиторской задолженности – 28,85 млн. руб.

- 5. Повышение безопасности дорожного движения – 19,573 млн. руб., в том числе на:

- - техническое перевооружение светофорных объектов – 1,2 млн. руб.;

- - выполнение работ по устройству светофорного объекта на пересечении ул. Вокзальной и ул. 128 Стрелковой Дивизии на сумму – 1,801 млн. руб.;

- - выполнение работ по устройству светофорного объекта на примыкании ул. Балтийской к ул. Коммунальной на сумму – 1,467 млн. руб.;

- - установку дорожных знаков – 0,398 млн. руб.;

- - освещение над пешеходными переходами –2,235 млн. руб.;

- - установка пешеходных ограждений – 3,304 млн. руб.;

- - прочие работы – 0,099 млн. руб.;

- - погашение кредиторской задолженности – 9,069 млн. руб.

- В 2018 году

- Управлением городского хозяйства ведется работа по 30 муниципальным контрактам на общую сумму 318,5 млн. руб. (из них в 2018 году были заключены 9 МК – 17,5 млн. руб.)

- Предметом контрактов является выполнение комплекса работ по содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую площадь 2470,0 тыс.м2, включая 20 мостов общей площадью 62,5тыс. м2.

| - N п/п | - Ремонтируемый участок | - Ответственный за организацию выполнения работ | - 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ввод, км | - Выполнено на 20.06.2018 | - Источник и объем финансирования, тыс. руб. |
|  | - Ремонт моста имени 50-летия Октября через реку Великую в г. Пскове | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 0,2 |  | - Бюджет Псковской области - 9896,0 |
|  |  |  |  | - работы выполнены, осталось оплатить | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 300,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 10196,0 |
|  |  |  |  |  | - -------------------------------- |
|  |  |  |  |  | - <*> При условии предоставления лимитов |
|  | - Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала "Северный" в створе ул. Инженерной и ул. Юности | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 1,153 |  | - Бюджет Псковской области - 108923,0 |
|  |  |  |  | - МК в работе, необходимо выполнить 30% | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 108923,0 |
|  |  |  |  |  | - -------------------------------- |
|  |  |  |  |  | - <*> При условии предоставления лимитов |
|  | - Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров по улице Я.Райниса | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 0,6 |  | - Бюджет Псковской области - 7795,0 |
|  |  |  |  | - МК в работе, выполнены работы по устройству автобусной остановки, уширение проезжей части, устройство ливневой канализации, ведутся работы по установке наружного освещения | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 79,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 7874,0 |
|  | - Ремонт ул. Герцена в г. Пскове | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 1,142 |  | - Бюджет Псковской области - 4624,0 |
|  |  |  |  | - исполнен | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 47,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 4671,0 |
|  | - Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от Вечного огня до площади Победы, от площади Победы до ПК 13 + 000) в г. Пскове | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 0,668 |  | - Бюджет Псковской области - 6248,0 |
|  |  |  |  | - МК в работе, ведутся работы по проезжей части, осталось 50% | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 63,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 6311,0 |
|  | - Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от Октябрьского пр. до ул. Ипподромной) в г. Пскове | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 0,6 |  | - Бюджет Псковской области - 14109,0 |
|  |  |  |  | - МК в работе, выполнены работы по устройству тротуаров, укладка асфальтобетона на проезжей части, проезжей части моста и тротуаров, осталось 10% | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 159,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 14268,0 |
|  | - Ремонт ул. Алмазной (от ул. Чудской в сторону ул. Л.Поземского) в г. Пскове | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 0,163 |  | - Бюджет Псковской области - 1527,0 |
|  |  |  |  | - исполнен | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 15,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 1542,0 |
|  | - Ремонт ул. Литейной в г. Пскове | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 1,617 |  | - Бюджет Псковской области - 519,0 |
|  |  |  |  | - МК заключен, работы пока не начаты, контракт 2-х годичный | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 5,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 524,0 |
|  | - Ремонт ул. Красных партизан в городе Пскове | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 0,31 |  | - Бюджет Псковской области - 4100,0 |
|  |  |  |  | - исполнен | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 41,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 4141,0 |
|  | - Ремонт ул. К.Маркса (на участке от ул. Некрасова до ул. Пушкина) | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 0,182 |  | - Бюджет Псковской области - 2883,0 |
|  |  |  |  | - МК в работе, выполнены работы по фрезерованию, ведутся работы по поднятию люков инженерных сетей, осталось асфальтирование проезжей части | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 29,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 2912,0 |
|  | - Ремонт ул. Алехина | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 0,265 |  | - Бюджет Псковской области - 0 |
|  |  |  |  | - исполнен | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 3700,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 3700,0 |
|  | - Ремонт тротуара по ул. Л.Толстого (от ул. Речной до автобусной остановки "Школа N 17") и по ул. Н.Васильева (от д. 69 до д. 75) | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - 1,04 |  | - Бюджет Псковской области - 0 |
|  |  |  |  | - МК в работе, решается вопрос с водоотведением, осталось 10% | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 1730,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 1730,0 |
|  | - Разработка проектно-сметной документации: "Реконструкция перекрестка ул. Я.Фабрициуса и ул. Гражданской в г. Пскове | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова |  |  | - Бюджет Псковской области - 2570,0 |
|  |  |  |  | - МК в работе, ведутся работы по согласованию с сетевиками и экспертиза | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 26,0 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 2596,0 |
|  | - Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции перекрестка ул. Инженерной и ул. Индустриальной со строительством стоянки для автотранспорта у поликлиники N 3 | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова |  | - МК в работе, работы выполнены, осталась экспертиза | - Бюджет Псковской области - 0 |
|  |  |  |  |  | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 1065,16 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 1065,16 |
|  | - Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции перекрестка ул. Кузнецкой, ул. Карла Маркса и ул. Плехановский посад с устройством кругового движения | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова |  | - МК в работе, работы выполнены, осталась экспертиза | - Бюджет Псковской области - 0 |
|  |  |  |  |  | - Бюджет муниципального образования "Город Псков" - 979,8 |
|  |  |  |  |  | - Итого: 979,8 |

- Подготовлена аукционная документация по следующим муниципальным закупкам:

- - Ремонт ул. Белинского (от ул. О. Кошевого до ул. Автозаводской) в городе Пскове;

- - Ликвидация аварийной ямочности асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов;

- - Техническое перевооружение светофорных объектов.

- 29.06.2018 г. на официальном сайте http://zakupki.gov.ru размещена аукционная документация по следующим муниципальным закупкам:

- - Ремонт ул. Конной (от ул. М. Горького до ул. Киселева) в городе Пскове;

- - Ремонт ул. Гоголя (от пер. Комсомольский до ул. К. Маркса) в городе Пскове;

- - Ремонт ул. Байкова (на участке от ул. Западная до ул. Рокоссовского) в городе Пскове;

- - Ремонт перекрестков Рижский проспект - площадь Ленина, Рижский проспект - ул. М. Горького, Рижский проспект - ул. Петровская в городе Пскове;

- Дорожный контроль

- На сегодняшний день дорожный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения осуществляется силами Дорожного отдела Управления городского хозяйства.

- В штате отдела помимо начальника отдела находятся 5 сотрудников, из них один муниципальный служащий.

- В отдел ежедневно поступают обращения граждан, как в письменной, так и в устной форме, для ответа на которые сотрудники дорожного отдела выезжают на место для дачи полного ответа.

- Постоянно ведется работа по техническому надзору за выполнением работ по заключенным муниципальным контрактам.

- Выполняется работа по подготовке к электронным аукционам, в том числе замер объемов, составление ведомости объемов работ и сметных расчетов.

- Ежедневно ведется работа со специалистами МКУ «Специализированная служба» по вопросам, касающимся содержания ливневой канализации, водоотводных канав, искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков».

- Специалистами отдела оказываются такие муниципальные услуги как:

- - выдача разрешений на проведение земляных работ, с выездом сотрудника на место проведения работ, контроль в течении всего гарантийного срока за восстановленными территориями.

- - выдача согласований маршрутов крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств, согласований маршрутов на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков».

- Сотрудниками дорожного отдела производится контроль за исполнением муниципальных контрактов на общую сумму 318,5 млн. руб. Предметом контрактов является выполнение комплекса работ по содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую площадь 2470,0 тыс.м2, включая 20 мостов общей площадью 62,5 тыс.м2.

- То есть, резюмируя вышесказанное: за одним сотрудником дорожного отдела закреплены контроль и исполнение муниципальных контрактов по содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного, площадь контролируемой территории составляет 823,3 тыс.м2, включая дорожную инфраструктуру (светофоры, дорожные знаки и т.д.), переписка с гражданами и организациями, а также выполнение текущих работ в соответствии с должностной инструкцией. Для обеспечения полноценного контроля за выполнением работ необходимо увеличить штат сотрудников на две единицы.

- За отделом закреплена одна машина, что затрудняет процесс работы для постоянного контроля за состоянием улично-дорожной сети в Пскове. Помимо этого, машина находится в аварийном состоянии и часто бывает в ремонте. Необходимо заменить машину на более продуктивную, а также увеличить количество машин до трех единиц.

- Несмотря на вышеизложенное, по данным общественного движения «Убитые дороги» рейтинг г. Пскова вышел на более удовлетворительный уровень качества дорожной сети, так, например, в 2015 году мы занимали 37 место в рейтинге городов Росси, то в 2017 году занимаем 28 место.

- 3) Создание условий для массового отдыха жителей

- и организация обустройства мест массового отдыха населения

- В целях создания комфортных условий для отдыха жителей города проведена работа по следующим направлениям:

- 1. Благоустройство и санитарное содержание объектов города:

- Выполнены работы по содержанию объектов зеленого хозяйства (парки, скверы) общей площадью 181,4 га. Проведена противоклещевая акарицидная обработка территории сквера по ул. Западной, сквера у Рижской гостиницы, Детского парка, сквера у монумента Танк Т-34, ботанического сада, сквера на пл. Победы у Памятника неизвестному солдату, Дендропарка и Набережной реки Пскова от Кузнецкого моста до реки Великая (левый берег) общей площадью 44,56 га.

- Для установки на территориях скверов, парков и водоемов города изготовлены информационные таблички в количестве 70 штук.

- 2. Подготовка городского пляжа к купальному сезону - выполнены работы по расчистке дна реки, текущему содержанию пляжа, завезено оборудование, обеспечена работа спасательного поста.

- 3. Праздничное оформление города к праздникам:

- Новый год 2018, день защитника Отечества (23 февраля), Масленица (20-26 февраля), Международный женский день (8 марта), Пасха (16 апреля), День весны и труда (1 мая), 71-летие Победы в ВОВ (8-9 мая), Фестиваль водных фонариков (19 мая), День славянской письменности и культуры (22 мая), международный День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), Всероссийский день семьи, любви и верности, (8 июля), Дни города (22-24 июля), День Военно-морского флота РФ (31 июля), День ВДВ РФ (2 августа), день Государственного флага РФ (22 августа), Медовый фестиваль (29 августа),  День народного единства (4 ноября), продовольственные ярмарки (еженедельные, районные, областные и новогодняя).

- Для обеспечения праздничных мероприятий выполнены работы по флаговому оформлению города, дополнительно изготовлено флагов в количестве 401 шт. Обеспечена установка и обслуживание биотуалетов (393 шт.), вывезено 2560 куб. м. ТБО, организована дополнительная санитарная уборка праздничного пространства, проведена очистка от заклейки несанкционированными афишами и объявлениями. Выполнен комплекс работ по установке и содержанию главной Новогодней ели 2018 года.

- В 2018 году:

- выполнение работ по содержанию объектов зеленого хозяйства общей площадью 155,1 га.

- противоклещевая акарицидная обработка территории города Пскова общей площадью 76,6 га. в соответствии с действующим контрактам.

- Подготовка городского пляжа к купальному сезону - выполнены работы по расчистке дна реки, текущему содержанию пляжа, завезено оборудование, обеспечена работа спасательного поста.

- На территориях скверов, парков и водоемов города установлены информационные таблички в количестве 28 штук.

| - N п/п | - Наименование работ | - Срок исполнения работ | - Выполнено на 20.06.2018 | - Ответственный за организацию выполнения работ | - Источник и объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Выполнение работ по благоустройству территории сквера у памятного знака "Танк" на территории муниципального образования "Город Псков" | - До 30.06.2018 |  | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова", |
|  |  |  |  |  | - Подпрограмма "Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" |
|  |  |  | - В стадии выполнения |  | - Основное мероприятие "Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон" |
|  |  |  |  |  | - 1652,3 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Псков" |
|  |  |  |  |  | - 2000,00 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета мероприятия "Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" |
| - 2 | - Выполнение работ по капитальному ремонту воинского захоронения (Братское кладбище воинов Советской армии) на ул. Юбилейной на территории муниципального образования "Город Псков" | - До 30.11.2018 |  | - Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | - Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории муниципального образования "Город Псков". |
|  |  |  | - МК от 22.06.2018 №32 заключен |  | - Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции Воинских захоронений и Памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков". |
|  |  |  |  |  | - 1000,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета |
|  |  |  |  |  | - 1000,0 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Псков" |

- 4) Благоустройство территории города, включая озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм

- В целях повышения комфортности городской среды, улучшения санитарного состояния города, содержания объектов внешнего благоустройства в 2017 году Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова проведена работа по следующим направлениям:

- 1. Оформление города однолетней цветочной рассадой: высажено 122 715 шт., в том числе вазонов - 72 шт., вазонных комплексов – 103 шт., кованых конструкций - 49 шт., 1 панно.

- 2. Снос аварийных деревьев по городу: выполнены работы по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев в количестве 796 шт.

- 3. Посадка деревьев: всего – 45 шт. (породы: «ива шаровидная» - 26 шт., «клен остролистный» - 8 шт., «береза пушистая» - 11 шт.).

- 4. Благоустройство и санитарное содержание объектов зеленого хозяйства города:

- Осуществлена высадка 59 185 луковиц тюльпанов.

- Выполнены работы по дополнительному выкашиванию – 69,06 га на неблагоустроенных территориях.

- Произведен скос борщевика - на территории 14,5 га, уничтожен борщевик химической обработкой гербицидом сплошного действия – на территории 2 га.

- 5. В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» благоустроено 17 территорий из них:

- - 13 дворовых территорий многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Народная, д. 39, пер. Машиниста, д. 9, ул. Коммунальная, д. 42, ул. Генерала Маргелова, д. 11, ул. Яна Райниса, д. 82, ул. Леона Поземского, д. 83, 85, 87, 89, ул. Киселева, д. 18, ул. Розы Люксембург, д. 23, ул. Энтузиастов, д. 9, ул. Конная, д. 5;

- - 4 общественные территории по адресам: Октябрьский пр., д. 23б (Представительство МИД России в г. Пскове), ул. Советская, д. 111 (ГБУСО ПО «Центр социального обслуживания города Пскова»), Ленинградское шоссе, д. 49 (МБОУ СОШ № 16), ул. Алтаева, д. 2 (МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»).

- В 2018 году:

- Осуществлена высадка цветов в мае – июне в количестве 164 тыс шт, установка 132 вазонных комплексов;

- Снос аварийных деревьев по городу: выполнены работы по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев в количестве 545 шт.;

- Посадка деревьев: Готовится аукционная документация;

- Благоустройство и санитарное содержание объектов зеленого хозяйства города:

- Выполнены работы по дополнительному выкашиванию – 24,45 га на зеленных зонах города.

- Произведен скос борщевика - на территории 10,8 га, уничтожен борщевик химической обработкой гербицидом сплошного действия – на территории 0,4 га.

- Установка МАФ: готовится аукционная документация

- В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории муниципального образования «Город Псков» и подготовки его к зимним и летним сезонам в апреле и октябре проводятся месячники по санитарной уборке и благоустройству территории муниципального образования «Город Псков».

- В настоящее время готовятся изменения в Правилах благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова.

- По благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»:

- На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова подано 113 заявок из них 17 в процессе выполнения

- На благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова подано 27 заявок, из них 7 заявок включено в программу.

- Заключен муниципальный контракт по освещению 8-ми дворовых территорий по следующим адресам: ул. Луговая, д. 1А, пер. Машиниста, д. 5, ул. Гражданская, д. 18, ул. Народная, д. 41, ул. Майора Достовалова, д. 1, ул. Волкова, д. 2, ул. Леона Поземского, д. 61, ул. Александра Невского, д. 1;

- Размещено 29.06.2018 на сайте госзакупки двумя лотами аукционная документация на благоустройство 11-ти дворовых территорий:

- Лот 1 - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 2 по ул. Волкова, № 19 по ул. Киселёва, № 18 по ул. Гражданской, № 14 по ул. Звездной, №№ 35,37 по Рижскому пр. в рамках реализации проекта "Формирование современной городской среды";

- Лот 2 - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №47/9 по ул. М. Горького, № 1 по ул. Майора Достовалова, № 36 по ул. Кузбасской дивизии, № 5 по пер. Машиниста, № 44 по Октябрьскому пр., № 41 по ул. Народной в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды".

- Также отделом благоустройства курируется работа МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба».

- В отдел благоустройства поступают жалобы граждан относительно сноса и обрезки зелёных насаждений на территории города и городских кладбищ, скоса травы и борщевика, уборки городских территорий, установки МАФ…

- Кроме того, сотрудником отдела производится подготовка и выдача технических условий по благоустройству территорий.

- Содержание объектов внешнего благоустройства:

- искусственных дорожных сооружений - мостов, путепроводов, дамбы и систем водоотведения - ливневой канализации и открытых водостоков

- В 2017 году выполнены работ по содержанию объектов внешнего благоустройства на сумму 3921,5 тыс. руб., в том числе:

- 1. Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамба): течение года были выполнены работы по текущему содержанию 20 искусственных дорожных сооружений общей площадью 65 393 кв. м.  Работы по текущему содержанию искусственных дорожных сооружений включают в себя комплекс профилактических работ, устранение деформаций и повреждений конструктивных элементов, а также текущий ремонт инженерных сооружений, обеспечивающих их сохранность, надежность и постоянную безопасность их функционирования.

- 2. Системы водоотведения (ливневая канализация, колодцы ливневой канализации, открытые водостоки:

- прочищено 3,9 км ливневой канализации;

- выполнены работы по ремонту, в том числе закрытию 71 колодец ливневой канализации;

- выполнены работы по прочистке (восстановлению) русел открытых водостоков протяженностью 0,84 км.

- В 2018 году:

- прочищено 7,565 км ливневой канализации;

- выполнены работы по ремонту, в том числе закрытию 60 колодцев ливневой канализации;

- выполнены работы по прочистке (восстановлению) русел открытых водостоков протяженностью 4,85 км;

- откачено воды с затапливаемых участков города 9718 м3.

- Освещение улиц

- В 2017 году в рамках наиболее значимых направлений деятельности реализованы следующие мероприятия:

- проектирование, строительство и реконструкция систем наружного освещения города:

- выполнены работы по строительству линии наружного освещения по ул. Гоголевский спуск стоимостью 338,15 тыс. руб.;

- выполнены работы по восстановлению линии уличного освещения по ул. Трояновского в микрорайоне «Учхоз» стоимостью 493,75 тыс. руб.;

- разработан проект уличного освещения микрорайона «Учхоз»: ул. Куприна, ул. Новоржевская, ул. Ровная стоимостью 58,75 тыс. руб.;

- выполнены работы по текущему ремонту линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», стоимостью 2 360,01 тыс. руб.;

- оборудованы дополнительным освещением 29 пешеходных переходов стоимостью 2 235,28 тыс. руб.;

- выполнены работы по замене светильников у монумента «Танк Т-34» в парке Победы в городе Пскове стоимостью 97,4 тыс. руб.

- оформление новогодней иллюминации города:

- площадей Ленина и Октябрьской, Рижского и Октябрьского проспектов, улиц Юбилейной, Кузнецкой, Ольгинского моста и моста 50-летия Октября, Детского парка, Летнего сада, ул. Пушкина. Для украшения были использованы светодиодные консоли – 148 шт., 12 перетяжек на Ольгинском мосту, светодиодные занавесы на Октябрьском проспекте, украшено 120 деревьев; в Детском парке были установлены: светодиодные конструкции - карета, ель, светодиодные фигуры оленей – 2 шт., «Арка» - 2 шт.; на улице Пушкина были установлены входные стойки - 2 шт., светодиодная конструкция «Подарок», установлены лазерные прожектора - 5 шт.

- В 2018 году

- Заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 84,9 млн. руб. по таким направлениям как:

- - Оказание услуг по передаче электрической энергии для уличного освещения муниципального образования «Город Пскова»

- - Текущий ремонт линий наружного освещения;

- В рамках заключенного контракта на 2018 год по ремонту линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков»:

- - заменено порядка 282 ламп наружного освещения;

- - заменено 196 м кабеля;

- - заменено 200м СИП (самонесущий изолированный провод);

- - установлено 6 ж/б опор.

- Размещена на сайте Госзакупок конкурсная документация на право заключения энергосервисного контракта на выполнение работ (оказание услуг), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения муниципального образования «Город Псков» (в июне планируется размещение, сейчас повторно у КСЭР на согласовании);

- Планируются к выполнению работы по строительству уличного освещения по ул. Николая Васильева (у домов №№69,69а69б) на сумму 477 720,98 руб., и ул. Новгородской (от Зонального шоссе до 4-го Зонального проезда) на сумму 240,71 тыс. руб.

- На стадии подписания находится муниципальный контракт на выполнение аварийных работ на бесхозных сетях водоснабжения и водоотведения для поддержания их работоспособности до оформления права муниципальной собственности.

- Контроль

- На сегодняшний день контроль за ходом выполнения работ по текущему ремонту линий наружного освещения осуществляет 1 сотрудник отдела коммунальных ресурсов.

- Общая протяженность сетей наружного освещения (в том числе сетей электроснабжения) составляет порядка 60 км. Заявки на неполадки в работе наружного освещения передаются в отдел службой «055», также поступают обращения граждан, депутатов, сторонних организаций и пр.

- В осенне-зимний период сотрудник отдела в целях контроля за исполнением заявок выезжает на объекты, в весенне-летний период при необходимости отделом направляются заявки в службу «055» для проверки работы освещения.

- Также отдел коммунальных ресурсов контролирует выполнение работ по реконструкции инженерных сетей на объектах при строительстве, ремонте и реконструкции дорог.

- В отдел поступают жалобы граждан относительно водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, наружного освещения. За 2017 год поступило 1555 обращений, за 1ое полугодие 2018 года – 813 обращений.

- Отделом курируется работа муниципальных предприятий города Пскова «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети», а также осуществляется взаимодействие с АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

- На балансе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (далее Филиал) находится порядка 314 км сетей уличного освещения. В адрес отдела поступают жалобы населения на неполадки в работе наружного освещения, принадлежащего Филиалу. Данные жалобы передаются в Филиал посредством запроса (в 2018 году было направлено порядка 34 запросов по 115 адресам), либо сообщаются напрямую в диспетчерскую службу для оперативности.

- Одной из основных проблем отдела коммунальных ресурсов является отсутствие системы автоматизированного мониторинга системы наружного освещения муниципального образования город Псков. Однако для того чтобы решить данную проблему в техническом задании на право заключения энергосервисного контракта предусмотрены мероприятия по созданию автоматизированной системы мониторинга и управления наружным освещением, с возможностью удаленного снятия показаний приборов учета электрической энергии.

- Еще одной немаловажной проблемой является недостаточное финансирование мероприятий по строительству сетей уличного освещения, что не позволяет должным образом организовать освещение неблагоустроенных улиц.

- Немаловажной проблемой является невозможность постоянно в ночное время осуществлять проверку состояния городского хозяйства, для решения данной проблемы Управление городского хозяйства Администрации города Пскова предлагает приобрести Радиоуправляемый квадрокоптер DJI Phantom 4 PRO в количестве 2 шт. которые постоянно будут патрулировать над городом. Стоимость одного такого квадрокоптера составляет ориентировочно 126,55 тыс. руб. А стоимость Радиоуправляемого квадрокоптера DJI Phantom 4 PRO RTF 2.4G + с тепловизором Boson 336x256 составляет ориентировочно 514,9 тыс. руб.

- 5) Организация сбора, вывоза, утилизации

- и переработки бытовых отходов и промышленных отходов

- С целью организации сбора и вывоза бытовых отходов населения заключены договора между управляющими организациями и коммерческими кампаниями, осуществляющими вывоз ТБО.

- Специалистами Управления городского хозяйства Администрации города Пскова осуществляется мониторинг территорий города Пскова на предмет выявления несанкционированных свалок и принятие мер для их ликвидации.

- За 2017 год с территории города вывезено 29 780 куб. м. мусора, в том числе с кладбищ – 5000 куб. м., с ликвидированных несанкционированных свалок - 8450 куб. м. Всего за год ликвидировано более 100 свалок.

- В 2018 году:

- Заключено 4 муниципальных контракта на вывоз ТБО на общую сумму 4711,2 тыс. руб. За 2018 год с территории города вывезено 7 973 куб. м. мусора, в том числе с кладбищ – 894 куб. м., с ликвидированных несанкционированных свалок - 256 куб. м.

- Управление городского хозяйства также занимается утилизацией ртутьсодержащих отходов первого класса опасности, находящихся на складе временного хранения на территории промышленной площадки, расположенной по адресу: город Псков, улица Индустриальная, дом № 26

- На сегодняшний день выполнены следующие работы:

- - Утилизация ламп типа ЛБ – 1000 шт.

- - Утилизация боя стеклянных ртутных ламп – 6800 кг.

- - Утилизация вторсырья (упаковок из полимерных материалов, загрязнённых ртутью) – 471 кг.

- 6) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

- В целях организации ритуальных услуг муниципальным казенным учреждением города Пскова «Специализированная служба» осуществляется деятельность по выдаче согласований на погребение неопознанных и невостребованных тел умерших.

- В 2017 году выдано согласований на погребение – 63:

- - по договорам с Управлением социальной защиты – 41 ед.,

- - по договорам с отделением Пенсионного фонда – 22 ед.

- Выполнены работ по текущему содержанию территории городских кладбищ Орлецы -1-2-3, Крестовское, Петра и Павла, Любятовское, Бутырское, Иоанна Богослова, Дмитриевское - мероприятия по уходу за дорожками, газонами, памятными знаками, скамейками, очистке контейнерных площадок, уборке упавших деревьев, вывозу и уборке ТБО, ликвидации несанкционированных свалок.

- В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» выполнены работы по текущему содержанию следующих памятных знаков и воинских захоронений: Большое воинское захоронение в Крестах, Воинское захоронение в Песках, Малое воинское захоронение в Крестах, Воинское захоронение на ул. Юбилейной, памятный знак погибшим заключенным концентрационного лагеря «Шталаг 372», Памятный знак работникам Псковского льнокомбината, погибшим в годы ВОВ, Братское захоронение на территории кожевенного завода (ул. Луговая), Памятный знак на месте «Лазарета». Произведен капитальный ремонт воинского захоронения на ул. Юбилейной - заменено 75 надгробных плит.

- В 2018 году:

- Заключен муниципальный контракт от 22.06.2018 на продолжение работ по замене плит на воинском захоронении по ул. Юбилейной в количестве 343 шт.

- Так же в 2018 году действует трехгодичные контракты на выполнение комплекса работ по содержанию:

- - городских кладбищ. В рамках муниципального контракта обслуживаются 10 кладбищ общей площадью 93,7 тыс.м2

- - воинских захоронений и памятных знаков. В рамках муниципального контракта выполняются работы по текущему содержанию и ремонту 11 воинских захоронений и памятных знаков общей площадью 36,4 тыс.м2.

- 8. Жилищно-коммунальное хозяйство

- Организация содержания муниципального жилищного фонда

- В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации по состоянию на 01.01.2018 собственники 1430 многоквартирных домов выбрали и реализуют способ управления, в том числе:

- в 1386 домах выбран способ управления домом - управляющая организация;

- в 19 домах созданы товарищества собственников жилья (по сведениям ГИС ЖКХ);

- в 8 домах сохранены жилищные и жилищно-строительные кооперативы;

- 17 домов находятся на непосредственном управлении.

- Всего в городе Пскове на 01.01.2018 года действует 43 управляющие организации по содержанию и эксплуатации жилищного фонда.

- В 2017 году Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова проведено 115 общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по выбору совета многоквартирных домов, по вопросам проведения капитального ремонта, благоустройства придомовых территорий и других вопросов содержания общедомового имущества многоквартирных домов.

- За 2017 год Управлением городского хозяйства проведено 105 конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

- С целью повышения эффективности управления жилым фондом города, реализации изменений в жилищном законодательстве:

- - плановые проверки в отношении юридических лиц и ИП не проводятся с 01.01.2016 по 31.12.2018 (в соответствии с п.1 ст.26.1 №294-ФЗ от 26.12.2008) плановые проверки не проводятся. В рамках муниципального жилищного контроля проведено 9 внеплановых проверок, из них 5 – по исполнению ранее выданных предписаний, 4 – на основании поступивших обращений граждан. По результатам проверок выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений;

- осуществлялся мониторинг деятельности управляющих организаций города по содержанию общего имущества (в т.ч. дворовых территорий) собственников жилых помещений многоквартирных домов, а также соблюдения Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденных Решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 г. №1692.

- Организован ежедневный мониторинг уборки от снега дворовых территорий, очистки кровель от снега и снятия наледи, по расчистке межквартальных проездов, въездов в микрорайоны, обслуживаемых управляющими организациями города, ТСЖ, ЖСК.

- Произведен демонтаж 12 расселенных аварийных жилых домов по адресам: ул. Аллейная, 17а, ул. Юбилейная, 24, Зимний пер., 12, ул. Советская, 96, ул. Леона Поземского, 110а, ул. Леона Поземского, 110б, ул. Юбилейная, 28, пер. Дачный, 1, Ленинградское шоссе, 5, ул. Черняховского, 12, ул. Боровая, 25, ул. Боровая, 9а.

- Произведен мониторинг исправности элементов 103 детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, находящихся на балансе Управления городского хозяйства Администрации города Пскова. На 27 детских игровых площадках проведен ремонт оборудования и частично – демонтаж не подлежащих ремонту элементов.

- За счет средств местного бюджета на сумму 2 919,10 тыс. руб. устроены детские игровые площадки по адресам: ул. Советская, д.45, д.47; ул. Новгородская, д.14, д.14а; пр. Энтузиастов, д.5, д.7; ул. Лепешинского, д. 8, 10, 12, 14, 16а; пер. Олега Зобова, д.11а, 13, 19; ул. М. Горького, д.14/6; ул. Достовалова, д.10, д.12; ул. Западная, д.21; ул. Коммунальная, д.58, д.58а; ул. Коммунальная, д.79; Рижский пр., д.49; ул. А. Алехина, д.10; ул. Петрова, д.2, 2а, 4.

- Проводится прием граждан города Пскова по проблемам в сфере жилищно - коммунального хозяйства (ул. Яна Фабрициуса, д. 6). Прием осуществлялся по принципу «одного окна».

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ и Постановлением Администрации города Пскова от 04.07.2012 №1922 основу работы определяет муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг». За 12 месяцев прошедшего года предоставлено:

- 1) 4220 консультаций по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства при личном общении с заявителями;

- 2) 4814 консультаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по телефонным звонкам;

- 3) 2117 письменных ответов по обращениям граждан в соответствии с действующим законодательством.

- В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан Российской Федерации» в 2017 году проведено 32 приема по личным вопросам руководителями Управления. Всего принято 96 человек. Положительные решения приняты по 20 обращениям.

- Остальные обращения граждан носили разъяснительный и информативный характер.

- В 2018 году проделана работа по следующим направлениям:

- В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сотрудниками Управления на портале Администрации города Пскова (pskovadmin.ru) в разделе «События» («Контрольные функции», «муниципальный жилищный контроль») размещен Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального жилищного контроля, а также Перечень наиболее часто встречающихся в деятельности подконтрольных субъектов нарушений обязательных требований и рекомендации в отношении мер, принимаемых подконтрольными субъектами в целях недопущения нарушений.

- Информация о проведенных проверках в рамках муниципального жилищного контроля на постоянной основе размещается на сайте Генеральной Прокуратуры РФ в соответствии с требованиями статьи 13.3. Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также на портале государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

- Одновременно сообщаю, что за 2017 год в отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля Управления на рассмотрение и исполнение поступило 1559 задач, за истекший период 2018 года - 968.

- Организация и осуществление муниципального контроля

- С целью повышения эффективности управления жилым фондом города, реализации изменений в жилищном законодательстве за 2017 год в рамках муниципального жилищного контроля проведено 9 внеплановых проверок, из них 5 – по исполнению ранее выданных предписаний, 4 – на основании поступивших обращений граждан. По результатам проверок выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений.

- В период с 10.01.2017 по 31.12.2017 были проведены контрольные мероприятия (рейды) в рамках осуществления контроля за соблюдением гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями «Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова», «Правил содержания собак и кошек, принадлежащих гражданам, и отлова безнадзорных животных в городе Пскове», «Правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и мусора»

- В результате этих мероприятий:

- По статье 2.29 (неисполнение муниципальных правовых актов) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» составлено 3 протокола.

- По статье 2.30 (нанесение изображения на здания, сооружения, помещения без согласия собственника) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» составлен 1 протокол.

- По статье 2.4 (нарушение правил содержания животных) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» составлено 18 протоколов.

- По статье 2.5 (нарушение правил благоустройства) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» составлено 19 протоколов.

- По статье 2.6 (нарушение правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и мусора) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» составлен 1 протокол проведены устные разъяснительные беседы с жителями частного сектора, ИП и ЮЛ о необходимости соблюдать указанную статью Закона.

- Всего проведена проверка 269 объектов, из которых 223 объекта, используемых физическими лицам, и 46 объектов, используемых организациями и индивидуальными предпринимателями. В результате проведенной работы заключено 34 договора на вывоз мусора.

- По статье 2.9 (парковка автотранспорта на озелененных территориях) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» составлено 187 протоколов.

- По статье 2.10 (хранение технически неисправного, послеаварийного транспорта) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» составлено 13 протоколов.

- По п.1 статье 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписаний органов местного самоуправления по проверкам – отдел ЖКХ и МК) составлено 1 протокол.

- Организовывались и проводились систематически рейды совместно с УМВД полиции города Пскова с представителями СМИ по выявлению нарушений «Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова» на территории города Пскова в части нарушения правил на территориях «Детского парка» и «Финского парка»

- Всего за 2017 год выдано 270 уведомлений, составлено 243 протокола.

- В 2018 году проделана работа по следующим направлениям:

- За истекший период 2018 года проведено 6 внеплановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля, из которых 2 проверки по исполнению ранее выданных предписаний, 4 – на основании поступивших обращений граждан. По результатам проверок выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений.

- В ходе проведенных мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории «МО «Город Псков» наиболее часто встречающимся нарушением выявлено ненадлежащее содержание общедомового имущества многоквартирных домов организациями, осуществляющими обслуживание данными домами.

- Ответственность за указанное нарушение предусмотрена статьей 7.22. КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Однако, в связи с изменениями законодательства, управляющая компания в рамках предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами может быть привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, а не по ст. 7.22 КоАП РФ. Нарушение ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

- Полномочиями по привлечению виновных лиц к ответственности по вышеуказанным статьям наделен Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору. Сотрудниками Управления виновные лица к ответственности не привлекались, материалы проверок были направлены в данный Комитет в соответствии с компетенцией.